萧氏茶业集团公司夷陵区毛茶分级建设项目边坡支护工程

招  标  文  件

| 标段编号: |  |
| --- | --- |

| 招标人／招标代理机构： | 萧氏茶业集团有限公司（签章） |
| --- | --- |
| 日 期： | 2021年9月25日 |
| 项目所属电子交易平台： | 萧氏茶业集团有限公司 |

目   录

第 一 卷	4

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

投标人须知正文部分	14

1. 总则	14

2. 招标文件	17

3. 投标文件	18

4. 投标	21

5. 开标	22

6. 评标	24

7. 合同授予	25

8. 重新招标、不再招标和终止招标	26

9. 纪律和监督	27

10. 需要补充的其他内容	28

附表一：招标结果通知书	29

附表二：异议函	30

附表三：异议答复函	31

第三章  评标办法（综合评估法）	32

评标办法前附表	32

1. 评标方法	35

2. 评审标准	35

3. 评标程序	36

4. 特殊情况的处置程序	40

5. 补充条款	41

第四章  合同条款及格式	42

第一节 合同协议书	44

第二节 通用合同条款	47

第三节 专用条款	99

第五章  工程量清单	150

第二卷	154

第六章  图  纸（网上下载）	155

第三卷	156

第七章  技术标准和要求	157

第一节 一般要求	157

第二节  特殊技术标准和要求	158

第三节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程	158

第四卷	159

第八章  投标文件格式	160

目    录	162

一、投标函	163

二、商务文件	164

三、技术文件	188

四、已标价工程量清单	195

五、公示内容	196

# 第 一 卷

# 第一章  招标公告

一、招标条件

本招标项目萧氏茶业集团公司夷陵区毛茶分级建设项目边坡支护工程，建设资金为财政补助及企业自筹资金，招标人为萧氏茶业集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，选定承包人。

二、本招标项目概况与招标范围

1、本招标项目总支护长度约为226.2米，主要建设内容为土石方、钢筋混凝土喷锚、锚杆、土钉等组成。

2、建设地点：夷陵区梅子垭村晨光路西北侧。

3、招标范围：设计施工图纸、工程量清单、招标文件及答疑文件范围内的工程内容，详见工程量清单。

4、计划工期：计划总工期70日历天。

5、工程质量标准：达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准。

6、工程安全要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，杜绝发生重大安全事故。

三、投标人的资格条件

本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下(详细内容和要求见招标文件)：

3.1本次招标要求投标人必须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，投标人拟派项目负责人须具备贰级及以上建造师执业资格，（若提供临时执业证书的需加盖延续注册章），具备安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2投标人近3年以来（从投标截止之日起往前推算36个月）至少有1项单项合同金额600万元及以上类似施工业绩。

3.3本招标项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

本工程实行网上下载招标文件。投标人须注册成为萧氏茶业集团有限公司官网网员后，方可登录会员专区下载招标文件及相关资料。招标文件下载时间为2021年  月  日上午  时00分至2021年  月  日上午  时00分止。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。（具体操作参见《萧氏茶业集团有限公司官网上交易系统投标企业操作指南》）

五、投标保证金

本工程投标保证金为人民币伍万元整（¥：50000.00元）。投标人应在投标截止时间之前，通过在萧氏茶业集团有限公司官方网网员诚信库中备案的企业银行基本账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳），具体保证金收取信息详见招标文件。

注意：不同交易项目所对应的保证金收取账号各不相同，投标人应注意不得混淆。

六、投标文件的递交

本项目投标文件提交的截止时间为2021年   月  日  时00分。具体要求：①请将电子投标光盘递交到宜昌市夷陵区发展大道萧氏工业园2-113室；②将电子投标文件上传到项目所属电子交易平台投标文件上传栏目。逾期送达或者未送达到指定地点或未在规定时间内传输到相关网站栏目的投标文件，招标人不予受理，投标截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次招标过程中发布的变更公告或澄清修改文件中的相关信息。

七、开标

本招标工程的开标将于投标截止的同一时间在宜昌市夷陵区发展大道萧氏工业园2-113室进行，投标人的法定代表人或委托代理人应携带其身份证明文件（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书）和第二代有效身份证（不含临时身份证）原件准时参加开标会。

八、信息发布开始时间: 2021年   月   日。

九、招标公告发布媒体：萧氏茶业集团有限公司官网。

十、联系方式：

招 标 人：萧氏茶业集团有限公司

地    址：宜昌市夷陵区萧氏工业园2-113室

联 系 人：王合富

联系方式：15607200405

备注：投标人拟派的项目经理（建造师）（下同）不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理（项目负责人）。存在下列情形之一的，视为未担任其他在施建设工程项目的项目经理：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的;（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过70天（含），经建设单位同意的。

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：萧氏茶业集团有限公司 地 址：宜昌市夷陵区 联系人：王合富 电 话：15607200405 |
| 1.1.4 | 标段名称 | 萧氏茶业集团公司夷陵区毛茶分级建设项目边坡支护工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 夷陵区梅子垭村晨光路西北侧 |
| 1.1.6 | 设计人 | / |
| 1.1.7 | 监理人 | / |
| 1.1.8 | 代建人 | / |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政补助及企业自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 设计施工图纸、工程量清单、招标文件及答疑文件范围内的 工程内容，详见工程量清单。 关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：70日历天 计划开工日期： 以开工令为准 计划竣工日期： 以竣工验收合格之日为准 除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期： 无 有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量目标：达到国家现行相关施工验收标准规范的合格等级标准 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.3.4 | 安全要求 | 达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，杜绝发生重大安全事故。 |
| 1.3.5 | 资格审查方式 | □资格后审 ☑资格预审 |
| 1.3.6 | 承包方式 | ☑施工总承包 □专业承包 |
| 1.3.7 | 招标方式 | □公开招标 ☑邀请招标 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 3.1投标人必须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书；有地质灾害治理资质优先； 3.2 投标人近3年以来（从投标截止之日起往前推算36个月）至少有1项单项合同金额600万元及以上类似施工业绩。 3.3投标人具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，投标人不得以分公司名义进行投标，投标文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效； 3.4投标人具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证, 3.5投标人拟派项目负责人必须满足以下要求： 3.5.1投标人拟派项目负责人必须具有贰级及以上建造师注册证书（若提供临时执业证书的需加盖延续注册章），注册专业为建筑工程，证书上所记载的聘用单位应是该投标单位，且须具备建设行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书或带有二维码考核合格人员证书信息截图） 3.5.2拟派本工程施工项目负责人未在在建工程担任施工项目负责人,并按招标文件要求作出承诺；（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外） 3.6拟承担本工程的技术负责人须具备工程类中级及以上职称 3.7拟派本项目的现场关键岗位管理人员(项目经理、技术负责人、质检员、施工员、现场专职安全员)不得相互兼任。其中项目经理、技术负责人、质检员各1人，施工员、现场专职安全员各2人。质检员、施工员须具备有效的岗位证书或培训证书，现场专职安全员须具备建设行政主管部门核发的有效C类安全生产考核合格证书；湖北省外企业相关人员岗位证书如不在有效期内的，应由企业法人注册地的颁证部门（建设行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明，并能如实反映上述考核内容； 3.8投标人的信用分值须为80分及以上（投标截止时由招标人或其委托的招标代理机构在宜昌市住房和城乡建设委员会网站“诚信住建信用信息专栏”（以下简称“诚信专栏”）查询投标企业信用信息等情况，并将查询结果在开标现场当众公布（信用分值及等级以“诚信专栏”查询结果为准）。初次进入我市建筑市场且未进行信用信息登记的企业，诚信等级认定为 B 级，诚信分值计为 80 分。” 3.10单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； 3.11与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； 3.12本项目不接受联合体投标，投标人应以独立投标人身份参与本工程的投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开 召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分 包 | □不允许 ☑允许 分包内容要求：具体要求按专用合同条款执行。 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏 离 | ☑不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章 “技术标准和要求” 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1（9） | 构成招标文件的其他材料 | 根据本章第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改均为招标文 件组成部分。 |
| 2.2 | 招标文件的 澄清或修改 | 本项目实行网上接收澄清提问并发布回复或修改，申请人可在项目所属电子交易平台上提交澄清要求，并接收澄清或修改文件。 投标人网上提问截止时间： 招标人计划网上发布澄清修改时间： |
| 3.1.1（10） | 构成投标文件的其他材料 | 根据招标文件要求提供的资料 |
| 3.2.1 | 计价要求 | 1、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 2、本工程按一般计税方法，按综合单价计价模式进行报价，工程价款支付结算时应提供增值税专用发票。 3、本工程适用的计价软件版本为广联达云计价平台GCCP5.0(5.3000.12.605)宜昌地区。 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | □不设招标控制价 ☑设招标控制价 招标控制价总价为：505万元，低价中标 备注：投标报价超过招标控制价的投标作无效投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起30天内有效 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 由萧氏茶业集团有限公司管理办公室代收代退投标保证金，保证金缴纳金额：元（人民币） 1、该项目对应的保证金收取账户如下： （1）收款单位：萧氏茶业集团有限公司 开户行：湖北三峡农商银行；82010000000340250 注意：不同交易项目所对应的保证金收取账号各不相同，但同一项目对应一个或多个保证金收取账号，投标人根据本企业的实际情况任选其中一个保证金收取账号缴纳保证金即可。 2、投标保证金递交方式： 投标人应在投标截止时间之前，通过网员库中备案的企业银行基本账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受银行保函、第三方担保、现金缴纳方式递交的投标保证金）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。 |
| 3.4.3 | 退还投标保证金 及利息 | 计息标准：收款银行同期活期存款利率 计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.5 | 投标文件份数 | 加密电子投标文件一份； 不加密电子投标文件（光盘备份）一份； 其他：/ |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | （北京时间） |
| 4.2.2（2） | 递交投标文件方式及地点 | 1、网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录项目所属电子交易平台，将加密电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件，招标机构（项目所属电子交易平台）将拒收。 2、现场递交：投标人在投标截止时间前，可将不加密电子投标文件（光盘备份），按照招标文件要求密封和加写标记后，递交至夷陵区发展大道萧氏工业园2-113室。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封或者加写标记的不加密电子投标文件光盘，招标机构将拒收。 3、根据本章第4.2.2项的规定，未采用“网上递交”方式递交投标文件的，视为放弃投标；采用“现场递交”方式递交的投标文件为采用“网上递交”方式递交的投标文件在开标解密失败或解密后无法正常读取或者导入电子开标评标系统时的补救方案；未采用“现场递交”方式递交投标文件的，视为放弃因投标文件解密失败或解密后无法正常读取或者导入电子开标评标系统时进行补救的权利。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：招标单位自行组织 |
| 7.1.1 | 中标候选人公示媒介 | 萧氏茶业集团有限公司官网 |
| 7.2.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：3，若不足三人，则推荐相应人数的中标候选人。 |
| 7.5.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：由支行或以上级别的国有商业银行或股份制银行出具银行保函。 履约担保的金额：中标合同价款的 10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 多标段投标 | 投标人可同时对本次招标标段中的/个标段投标。招标人按下列原则选择中标人： □招标人按标段择优选择中标人。 ☑ 投标人最多只允许中标/个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，则按最有利于招标人的原则确定其中标的具体标段（招标人应将确定多标段中标的具体办法载明）。 |
| 10.2 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.3 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.4 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.5 | 招标人补充的其他内容 |
| 10.5.1 | 交易平台信息服务费 | 中标单位应根据《省物价局省公共资源交易监督管理局关于降低公共资源交易平台信息服务收费标准的通知》（鄂价工服[2017]61号）文件的规定缴纳交易平台信息服务费，费用标准详见萧氏茶业集团有限公司官网“办事指南”中的收费公示。 |
| 10.5.2 | 重要提示 | 1、本招标项目为网上招投标模式，投标企业只需编制电子投标文件并网上投标，投标时不再提交纸质投标文件，如在编制过程中需要进行咨询，可及时致电公司客服：0717-7822555； 2、投标人在制作投标文件时，应对照评标办法审查条件上传要求提供证明材料的原件彩色扫描件，否则评委和招标人将不予采信。 |
| 10.5.3 | 项目班组人员社保承诺书 | 承诺拟派本项目班组人员均为投标单位正式职工，若有不实， 其后果由投标单位自行承担。（格式详见投标文件格式-招标文件的其他材料） （注：项目实施过程中，若发生变更时，必须到夷陵区住建 局建工科办理相关手续。） |
| 10.5.4 | 无行贿犯罪记录 | 在中标通知书发出前，招标人或招标代理机构将在中国裁判 文书网上对中标候选人及其项目负责人是否存在行贿犯罪记 录进行查询，中标候选人或其项目负责人在招标文件发售之 日起前2年内存在行贿犯罪记录的，不得确定其为中标人。 |
| 10.5.5 | 扬尘污染防治 | 施工扬尘污染防治措施需符合《市住建委关于调整我市城区 房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治增加费 的通知》 (宜市住建文(2021) 52 号)文件精神。投标人应根据相关要求，在编制施工组织设计时明确扬尘污染防治专项方案，在报价中不作为竞争性费用。 |

## 投标人须知正文部分

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标标段名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段设计人：见投标人须知前附表。

1.1.7 本标段监理人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本标段代建人：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标标段的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标标段的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标标段的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求、安全要求、资格审查方式、承包方式和招标方式

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全要求：见投标人须知前附表。

1.3.5 本标段的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.3.6 本标段的承包方式：见投标人须知前附表。

1.3.7 本标段的招标方式：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同且分工相同的成员组成的联合体申请人，以联合体成员中资质等级较低者的资质等级作为联合体申请人的资质等级。

（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体申请人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体申请人的资质和等级的认定。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）发生安全事故等被暂扣安全生产许可证且仍在执行期的；

（11）被暂停或取消投标资格且处于有效期内的；

（12）财产被接管或冻结的；

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的，共同组成联合体投标的除外。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，招标人按投标人须知表2.2项规定的时间和方式发布澄清或修改文件。

### 1.11 分包

在投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。具体条款详见合同“合同专用”条款。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在申请人须知前附表第2.2项规定的提问截止时间前，使用CA数字证书登录项目所属电子交易平台，在网员专区对应栏目中进行网上提问，要求招标机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 无论是招标机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清或修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标机构应于投标人须知表4.2.1项规定的投标截止时间15日前，在项目所属电子交易平台上向所有下载招标文件的投标人发布。

澄清或修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清或修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人可在网员专区对应栏目下载澄清或修改文件。澄清或修改文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。投标人应注意及时浏览项目所属电子交易平台上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 任何口头上的澄清、修改一律视为无效。当招标文件、澄清或修改内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

### 2.3 对招标文件的异议

2.3.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标机构自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标机构将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标机构可不予受理。异议与答复应通过项目所属电子交易平台在“异议”栏目进行。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标机构提出的质疑。

2.3.2 招标机构对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标机构将按照本章第2.2款规定办理。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、封面

二、投标函

三、商务文件

（一）投标函附录；

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（三）联合体协议书（如有）；

（四）投标保证金；

（五）项目管理机构；

（六）拟分包项目情况表；

（七）资格审查资料；

（八）投标人须知前附表规定的其他材料。

四、技术文件

（一）施工组织设计；

五、已标价工程量清单

（一）清单报价封面；

（二）清单报价说明；

（三）清单报价表。

六、公示内容

（一）项目管理机构人员信息；

（二）业绩信息；

（三）相关获奖信息。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件中不包括联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。本项目所适用的计价规范、计税方法、计价模式、计价软件等要求详见投标人须知前附表3.2.1项。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改工程量清单中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人按投标人须知前附表的规定设置或不设置招标控制价，设置招标控制价的，招标控制价明细在招标文件中或最迟在投标截止时间15日前，通过项目所属电子交易平台发放给所有领取招标文件的投标人。

投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和 配 套 的 工 程 量 计 算 规 范 （GB50854-2013 ～GB50862-2013）、湖北省住房和城乡建设厅《关于执行<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>（GB50584-2013）等9项工程量计算规范有关问题的通知》（鄂建文[2013]39号）、《市住建委关于转发2021版<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等定额的通知》（宜市住建文〔2021〕44号）、湖北省住房和城乡建设厅《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建文〔2021〕24号）、《市住建委关于调整我市城区房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治增加费的通知》（宜市住建文〔2021〕52号）等规定进行编制的，可按本章第2.4款的规定向招标人提出异议。对异议的答复仍持有异议，可按本章第9.5款及第五章的有关规定向有关行政监督部门和工程造价管理机构投诉。

投标人投标函中的大写报价或投标报价（算术错误修正后的报价）大于招标控制价的，其投标将被否决。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人最迟在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按招标文件第八章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求上传相关证件及证明材料的原件彩色扫描件。

3.5.2 投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标文件制作

（1）电子投标文件由投标人使用“宜昌公共资源电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件彩色扫描件”。

（4）电子投标文件中的已标价工程量清单数据文件应符合《湖北省建设工程造价应用软件数据交换规范》的要求，采用XML格式。电子投标文件中只能包含一个XML文件，多个专业分别编制时，应汇总合并为一个XML文件导入。

（5）第八章投标文件格式中要求签章的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。凡第八章投标文件格式中未明确要求投标人签章的地方，无需签章。

（6）电子投标文件制作完成后，投标人将不加密的电子投标文件复制到一张光盘中，光盘表面粘贴专用的“光盘贴”，并将标段名称、标段编号、投标人名称等信息填写在“光盘贴”上。

（7）电子投标文件制作完成后，投标人应使用CA 数字证书对电子投标文件进行文件加密，形成加密的电子投标文件。

（8）电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

（9）如招标人需对招标文件进行澄清、修改或补充，而发出电子招标澄清修改文件时，则投标人应以招标人最后发布的电子招标澄清修改文件制作电子投标文件，否则其电子投标文件将无法上传至项目所属电子交易平台投标文件上传栏目。

3.7.4 投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入项目所属电子交易平台电子开标、评标系统，该投标视为无效投标。

3.7.5 投标文件包括加密电子投标文件、不加密电子投标文件（光盘备份）。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 电子投标文件的加密

加密的电子投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的电子投标文件，招标人（项目所属电子交易平台）将拒收并提示。

4.1.2 不加密电子投标文件的密封和标识

（1）不加密电子投标文件（光盘备份）单独密封包装。

（2）不加密电子投标文件（光盘备份）的包装上应写明以下内容：

1）“_____________标段施工投标文件”和“在投标截止时间之前不得开启”字样；

2）投标人的名称，并加盖单位章。（投标人为联合体形式时，应当注明联合体名称，加盖联合体牵头人单位章）

（3）未按上述要求密封和加写标记的不加密电子投标文件（光盘备份），招标机构将拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，以下列两种方式递交投标文件：

（1）网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录项目所属电子交易平台，将加密的电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标机构（项目所属电子交易平台）将拒收。

（2）现场递交：投标人在投标截止时间前，可将不加密电子投标文件（光盘备份）按照本章第4.1.2项要求密封和加写标记后递交，递交地点见投标人须知前附表。招标机构收到不加密电子投标文件（光盘备份）后登记签收。逾期送达的或者未送达指定地点的，招标机构将拒收。

4.2.3 根据本章第4.2.2项的规定，未采用“网上递交”方式递交投标文件的，视为放弃投标；采用“现场递交”方式递交的投标文件为采用“网上递交”方式递交的投标文件在开标解密失败或解密后无法正常读取或者导入电子开标评标系统时的补救方案；未采用“现场递交”方式递交投标文件的，视为放弃因投标文件解密失败或解密后无法正常读取或者导入电子开标评标系统时进行补救的权利4.3 投标文件的修改与撤回。

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件，应在投标截止时间前登录项目所属电子交易平台投标文件上传栏目，点击“投标文件撤回”按钮进行撤回，并可重新上传修改的电子投标文件。

4.3.3 投标人修改投标文件的，应当使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标识和递交。其中，对采用现场递交的不加密电子投标文件（光盘备份）在封套上还应标明“修改”字样。对采用网上递交的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.4 投标文件修改时，投标人应对加密的电子投标文件与不加密电子投标文件（光盘备份）同时修改，并使两者的内容保持一致，否则造成的后果由投标人自行承担。

4.3.5 投标人撤回投标文件的，招标人自开标之日起5日内退还已收取的投标保证金。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人将于投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人授权委托代表准时参加。

投标人授权委托代表必须按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交二代身份证和法人授权委托书查验，以证明其出席。招标人核实确认并如实记入开标记录。投标人授权委托代表未按要求参加开标会的，其投标将被否决。

5.1.2 投标人授权委托代表还须携带加密电子投标文件的CA数字证书，到开标现场完成投标文件解密工作，或通过互联网使用CA数字证书登陆项目所属电子交易平台，采用远程解密在规定的时间内完成投标文件解密工作。因投标人未提供CA数字证书或CA数字证书损坏导致无法解密加密电子投标文件的，该投标将被拒绝。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行电子开标：

（1）宣布开标会开始，并宣读开标纪律；

（2）宣布主持人、招标人代表、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况，并由招标人核查投标人授权委托代表是否出席开标会并核实其身份；

（4）设有标底或招标控制价的，公布标底、招标控制价, 须抽取或公布合成系数的，抽取或公布合成系数；

（5）投标人在规定的时间内解密加密的电子投标文件；

（6）招标机构对未成功解密的加密电子投标文件进行退回，对已解密成功的投标文件进行二次解密。

（7）读取所有解密成功的投标文件；

（9）电声唱标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（9）招标人代表、监标人、记录人、投标人授权委托代表等在开标记录表上签字确认；

（10）宣布评标期间注意事项；

（11）开标结束。

### 5.3 电子开标的应急措施

5.3.1 电子开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项下列原因，导致系统无法正常运行，将采取应急措施。

5.3.2 因项目所属电子交易平台系统故障导致投标人无法正常解密的，招标机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的不加密电子投标文件（光盘备份）进行开标。

招标机构导入不加密电子投标文件（光盘备份）开标时，如出现不加密电子投标文件（光盘备份）无法正常读取或无法正常导入的，视为撤回其投标文件。

5.3.3 当出现以下情况时，招标机构报行政监督部门备案，对未开标的暂停开标，对原有资料及信息作出妥善处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）出现断电事故；

（4）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

### 5.4 开标异议

5.4.1 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人当场对异议作出答复，并制作记录。

本处所称异议是指投标人在开标现场对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件密封、唱标内容、开标记录、唱标次序以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.4.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。开标工作人员包括监督人员不应在开标现场对相关投标作出有效或者无效的判断。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 电子评标及应急措施

采用电子投标文件开标的，评标时按照本章第6.3.1项的规定用电子投标文件在电子评标系统上进行评审。如果电子评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，应当对原有资料及信息作出妥善保密处理，电子评标系统恢复正常之后，重新组织评审。

6.3.3 采用加密的电子投标文件进行开标的，以加密的电子投标文件为准进行评审，不加密的电子投标文件不作依据；采用不加密的电子投标文件进行开标的，以不加密的电子投标文件为准进行评审，加密的电子投标文件不作依据。

## 7. 合同授予

### 7.1中标候选人公示

7.1.1 招标人应当自收到评标报告之日起3日内，在项目所属交易信息网上公示中标候选人，公示期不少于3个工作日。

7.1.2 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。异议和答复应当通过项目所属电子交易平台在“异议”栏目进行。

### 7.2 定标方式

7.2.1中标候选人公示期满后，没有异议、投诉或者异议、投诉处理完毕。除投标人须知表7.2.1项规定评标委员会直接确定中标人外，由招标人依据评标委员会提出的书面评标报告，在投标有效期结束日三十个工作日前确定中标人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表7.2.1项。

7.2.2招标人应当按评标委员会提交的评标报告推荐的中标候选人确定中标人，并将招标书面情况报告报建设行政主管部门和相关部门备案，由相关部门依法进行公示。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目有异议或投诉的，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定进行处理。

### 7.3 履约能力的审查（如有）

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

### 7.4 中标结果公告

7.4.1招标人确定中标人后，应及时在项目所属交易信息网上发布中标结果公告，告知所有未中标的投标人，并在本章第3.3款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4.2招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政主管部门提交招投标情况的书面报告。

### 7.5 履约保证金

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 签约合同价的确定原则如下：

开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。

## 8. 重新招标、不再招标和终止招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（4）第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 8.3 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容（包括招标控制价）、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.3款、第3.2.3项、第5.4款、第7.1.2项的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。

有关行政监督部门和工程造价管理机构的联系方式见投标人须知前附表。

## 10. 需要补充的其他内容

### 10.1 多标段投标

多标段投标规定：见投标人须知前附表。

### 10.2 知识产权

有关知识产权的规定：见投标人须知前附表。

### 10.3 同义词语

本招标文件的同义词语：见投标人须知前附表。

### 10.4 解释权

有关招标文件的解释权：见投标人须知前附表。

### 10.5 招标人补充的其他内容

招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：招标结果通知书

招标结果通知书

_________________（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                       （投标日期）所递交的                  标段施工投标文件，确定         （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持!

招标机构：               （盖单位章）

年       月       日

## 附表二：异议函

异议函

(招标机构名称)：

我方已研究（看到）你方发出的　                    标段招标文件（或中标候选人公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：

1.……

2.……

投标人或利害关系人：　　        　  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　(签章)

年　　月　　日

备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对中标候选人公示有异议，要求招标机构解释的，适用本格式。

## 附表三：异议答复函

异议答复函

(投标人或利害关系人名称)：

你方提出的有关　　         　　　     标段招标文件（或中标候选人公示）的异议已收悉，现答复如下：

1.……

2.……

……

招标机构：                （盖单位章）

年     月     日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审评审标准 | 投标文件 | 投标文件能正常打开（ 采用电子方式评审时） |
|  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书 、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第八章投标文件格式中 要求签章的地方，投 标人均应使用CA 数 字 证书加盖投标人的 单位电子印章和（或） 法定代表人的个人电子 印章 或电子签名章。 凡第八章投标文件格式 中未明确要求投标人签 章的地方，无需签章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 本项目不接受联合体投标 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价（指投标函中的大写报价） |
|  |  | 参加开标会 | 招标人将于投标人须知 前附表规定的时间和 地点公开开标，并邀请 所有投标人代表准时参 加 。投标人的法定代 表人或其委托代理人必 须按时参加开标会，并 在招标人按开标程序进 行点名时 ，向招标人 提交二代身份证（不含 临时身份证）原件和法 定代表人身份证明（或 法人授权委托书）原件 查验， 以证明其出席 招标人核实确认并如实 记入开标记录。投标人 的法定代表人或其委托 代理人未按要求参加开 标会，投标将被否决。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具有工商行政主管部门 核发的有效法人营业执 照，投标人不得以分公 司名义进行投标，投标 文件的单位盖章必须使 用其法人公章，分公司 盖章无效；（投标文件 中需上传原件彩色扫描 件） |
|  |  | 安全生产许可证 | 具有建设行政主管部门 核发的有效安全生产许 可证；（投标文件中需 上传证书副本原件彩色 扫描件） |
|  |  | 资质证书 | 具备建设行政主管部门 核发的建筑工程施工总 承包叁级及以上资质证 书（投标文件中需上传 资质证书原件彩色扫描 件） |
|  |  | 项目经理 | 拟派本工程的项目负责 人必须满足以下要求： ①具有贰级及以上建造 师注册证书（若提供临 时执业证书的需加盖延 续注册章），注册专业 为建筑工程，证书上所 记载的聘用单位应是该 投标单位，②具备建设 行政主管部门核发的B 类安全生产考核合格证 书或带有二维码考核合 格人员证书信息截图。 (投标文件中需上传建 造师注册证书或临时执 业证书原件彩色扫描件 、安全生产考核合格证 书原件彩色扫描件或印 有二维码的考核合格人 员证书信息截图)③未 在在建工程项目担任项 目经理，并按招标文件 要求做出承诺（同一工 程相 邻分段发包或分 期施工的除外），拟派 本工程施工项目负责人 与投标函记载的拟派本 工程施工项目负责人必 须一致 ） |
|  |  | 技术负责人 | 拟承担本工程的技术负 责人须具备工程类中级 及以上职称(投标文件 中需上传职称证书原件 彩色扫描件) |
|  |  | 现场关键岗位管理人员 | 拟派本项目的现场关键 岗位管理人员(项目经 理、技术负责人、质检 员、施工员、现场专职 安全员)不得相互兼任 。其中项目经理、技术 负责人、质检员各1人 ，施工员、现场专职安 全员各2人。质检员、 施工员须具备有效的岗 位证书或培训证书，现 场专职安全员须具备建 设行政主管部门核发的 有效C类安全生产考核 合格证书；湖北省外企 业相关人员岗位证书如 不在有效期内的，应由 企业法人注册地的颁证 部门（建设行政主管部 门或行业协会）出具的 文件或证明，并能如实 反映上述考核内容；（ 投标文件中需上传岗位 证书或培训证书原件彩 色扫描件、安全员C类 安全生产考核合格证书 原件彩色扫描件或带有 二维码的考核合格人员 证书信息截图） |
|  |  | 投标人身份 | 与招标人存在利害关系 可能影响招标公正性的 法人、其他组织或者个 人，不得参加投标；单 位负责人为同一人或者 存在控股、管理关系的 不同单位，不得同时参 加同一招标项目投标； |
|  |  | 利益冲突 | 不存在第二章“投标人 须知”第1.4.4项 规定的情形 |
|  |  | 一体化平台 | 投标人必须为“湖北省 建筑市场监管与诚信信 息一体化平台（以下简 称省一体化平台）登记 单位。 ” （省外企 业在“省一体化平台” 中截图上传《省外建 筑业企业投标信息登记 表 》，省内企业在“ 省一 体化平台”中截 图上传证明本企业是‘ 一体化 平台’ 登记 单位）（投标文件中需 上传网上截图彩色扫描 件） |
|  |  | 信用中国 | 各投标人应在本项目招 标公告发布之日起至投 标文件递交截止时间期 间，通过“信用中国” 网站（www.cr e ditchina .g ov.cn）查 询主体信用记录，并将 信用信息查询记录作为 投标文件组成部分，被 列入失信被执行人的投 标人投标无效。（投标 文件中需上传网上截图 彩色扫描件）。 |
|  |  | 信用分值 | 投标人的信用分值须为 80分及以上（投标截 止时由招标人或其委托 的招标代理机构在宜昌 市住房和城乡建设委员 会网站“诚信住建信用 信息专栏”（以下简称 “诚信专栏”）查询投 标企业信用信息等情况 ，并将查询结果在开标 现场当众公布（信用分 值及等级以“诚信专栏 ”查询结果为准）。初 次进入我市建筑市场且 未进行信用信息登记的 企业，诚信等级认定为 B 级，诚信分值计 为 80 分。”（投 标文件中需上传查询截 图彩色扫描件） |
|  |  | 类似项目业绩 | 投标人近3年以来（从 投标截止之日起往前推 算36个月）至少有1 项单项合同金额600 万元及以上类似施 工业绩。（提供文件中 需上传全国建筑市场监 管公共服务平台业绩证 明截图和施工合同原件 彩色扫描件） |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3项规定 |
|  |  | 工期、质量、安全承诺 | 符合第二章“投标人须 知”第1.3项规定 投标文件载明的招标工 程项目工期、质量、安 全文明施工承诺及责任 追究措施符合招标文件 规定要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 自投标截止时间起 90 天内有效。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须 知”第3.4.1项规 定 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承 诺符合或优于第四章“ 合同条款及格式”的相 关规定。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | （1）未对招标人提供 的分部分项工程量清单 项目以及单价措施项目 的项目编码、项目名称 、项目特征、工程量和 计量单位进行改动； （2）投标报价中未出 现任何费率为负或负报 价项目； （3）投标 报价中安全文明施工费 、扬尘污染防治增加费 、规费、税金（10% ）按规定标准计取； （4）投标报价中材料 （工程设备）暂估价、 专业工程暂估价、暂列 金按招标文件规定标准 计取；（5）计税方法 、计价模式符合招标文 件要求。 |
|  |  | 投标价格 | 1) 投标函中的大写 报价与已标价工程量清 单中的投标总价一致； 2) 已标价工程量 清单的投标总价与工程 项目总价表的合价一致 ； 3) 投标人投标 函中的大写报价或算术 错误修正后的投标报价 （如有）未超过本标段 招标控制价； |
|  |  | 算术错误修正 | 1)投标人接受算术错 误修正后的报价； 2)修正后的报价与投 标报价相比偏差率不超 过±1%。 |
|  |  | 备案承诺 | 拟派项目负责人无在建 工程，并承诺一旦中标 ，将按招标文件要求将 企业信息及与投标文件 中承诺一致的项目管理 人员信息及时录入 “ 宜昌市建设行业综合监 管系统”。 |
|  |  | 扬尘污染防治承诺 | 投标文件载明的扬尘污 染防治施工承诺符合招 标文件规定要求。 |
| 2.2.1 | 分值构成（总分100分） | 施工组织设计：0分 综合评分因素：5分 投标报价：95分 其他评分因素：0分 |
| 条款号 | 评分因素 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计评分标准 | 施工组织设计 |  | （1）工程概况: 包 括工程主要情况、工程 施工条件等；（2）施 工部署：包括工程施工 目标、主要施工内容、 各分部分项工程的主 要施工方法及施工工艺 等 ；（3）施工进度 计划 ：计划开、竣工 日期、 施工进度计划 横道图或网络图（4） 施工准备与资源配置计 划：劳动力安排计划、 拟投入本工程的主要施 工机械设备情况及进场 计划等； （5）主要 施工方案：季节性施工 措施、质量通病的防治 措施等；（ 6）施工 现场平面图布置；（7 ）主要施工管理计划： 确保工程工期 、质量 、安全、文明施工及环 境保护的技术组织措施 。 |
| 2.2.2 (2) | 综合评分因素评分标准 | 企业信誉 | 5.00 | 以投标截止时市建设行 政主管部门公开的投标 人信用分值为准，当8 0≤投标人分值＜11 0的，得2分；当投标 人分值≥110的，得 5分；当投标人分值 ＜80的,不得分。注 ：初次进入我市建筑市 场且未进行信用信息登 记的企业，诚信等级认 定为B级，诚信分值计 为80分。 |
| 2.2.2 (3) | 投标报价评分标准 | 投标报价得分 | 95.00 | 有效投标报价等于评标 基准价时，得该项分值 的满分，每高于１%扣 1.5分，每低于１% 扣1分，扣完为止。即 ： ①投标报价高于或 等于评标基准价时，投 标报价得分=投标报价 评审分值－（投标报价 －评标基准价）/评标 基准价×100×1. 5 ②投标报价低于评 标基准价时，投标报价 得分=投标报价评审分 值－（评标基准价－投 标报价）/评标基准价 ×100×1.0 |
| 2.2.2 (4) | 其他评分因素评分标准 | 不平衡高价扣分 | 0.00 | 对清单项目中严重高出 市场价的分项报价，由 评委启动质询程序，要 求投标人对该分项报价 作出书面承诺：即对清 单以外增加的工程量按 现行消耗量定额水平和 市场价格调差并计取相 关费用后，按招标控制 价与投标总价下浮比例 进行下浮，确定综合单 价。若投标人对质询不 按上述要求承诺，则按 每项扣 5 分计。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）综合评分因素：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）综合评分因素评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会的分工

由评标委员会首先推选一名评标委员会负责人，评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作，评标委员会负责人在与其他评标委员会成员具有同等表决权。

3.1.3 熟悉文件资料

3.1.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉评标表格的使用。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.1.3.2 评标委员会成员在评标前应当了解招标工程概况及招标文件内容。招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和相关数据资料，主要包括：

（一）招标文件；

（二）未在开标会上当场拒绝的投标文件；

（三）开标会记录；

（四）招标控制价；

（五）根据本办法及招标文件规定，制定评审工作所需的各种表格。

3.1.3.3 评标委员会应在不改变投标文件实质性内容的前提下，根据招标文件评标办法中载明的初步评审、详细评审内容，对投标文件逐项进行算术错误修正、核对、比较、筛选和清查（以下简称清标）。清标工作由评标委员会借助计算机辅助清（评）标系统完成，其内容应包括：

（一）工程量清单符合性，包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量；

（二）不可竞争项目未按招标文件规定计取的，包括安全文明施工费、扬尘污染防治增加费、规费、税金以及招标人暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价等；

（三）存在漏报价、负报价的项目；

（四）投标报价中存在的算术计算错误；

（五）计税方法、计价模式是否符合招标文件要求。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标被否决。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

⑥ 其他弄虚作假的行为。

3.2.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，或者修正后的价格与投标报价相比偏差率（（修正后的价格-投标报价）÷投标报价×100%）在±1%以上的，或者修正后的投标报价超过招标控制价的（如有），评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.2.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

### 3.3 详细评审

评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。

3.3.1 施工组织设计详细评审

评标委员会依据评标办法前附表第2.2.2（1）款规定的评标因素及评审标准进行详细评审：评审方法如下：

合格制评审。根据评委独立评审结论，按半数以上原则确定投标人施工方案最终评审结论是否为合格；最终评审结论为不合格的，投标文件作废标处理，不得进入下一阶段评审。注：对被判定为废标的投标文件，须由评标委员会负责人汇总各评委评审意见后在评标报告中载明评审理由。

3.3.2 综合评分因素详细评审

评标委员会依据评标办法前附表第2.2.2（2）款规定的评标因素及评审标准进行详细评审。

3.3.3 投标报价详细评审

1、确定有效投标报价。

通过投标文件初步评审的投标人报价高于上限价（B1）的，按废标处理，低于或等于上限价（B1）的为有效投标报价。

其中：B1＝（D－D1-D2）×（1-J％)＋D1+ D2

D为招标控制价；

D1为招标控制价中暂列金额；

D2为招标控制价中专业工程暂估价；

J为最高投标限价下浮系数，取值范围为0-5（取整数值）

2、 确定有效投标报价的算术平均值（A）。

投标报价算术平均值（A）为：

①当投标人N≤5家时，则投标人的有效投标报价算术平均值为A值；

②当投标人5＜N≤8家时，则投标人的有效投标报价去掉一个最高，一个最低后的算术平均值为A值；

③当投标人8＜N≤11家时，则投标人的有效投标报价去掉二个最高，一个最低后的算术平均值为A值；

④当投标人11＜N≤14家时，则投标人的有效投标报价去掉三个最高，二个最低后的算术平均值为A值，以此类推。

其中：N为进入本详细评审环节的有效投标人数量。

3、确定评标基准价(C)

（1）评标基准价C=[ B1×H％＋A×（1－H％）]×(1－L％)

其中：H 为最高投标限价所占权重，,取值范围为 50-70（取整数值）。

L 为投标报价竞争下浮率，取值范围为5-15（取整数值）。

（2）确定投标报价得分

（详见评标办法前附表第2.2.4（3）款）

备注：

①H值、J值和L值由招标人根据招标文件规定的取值范围确定价格水平不同的3组备选方案，密封后在投标截止时间前送到至开标会现场，由投标单位代表在开标现场随机抽取一组备选方案公布后作为评审参数，另外二组备选方案当场公布。

②H值、J值和L值未按上述规定方式确定的或未按时送达的，则本次招标失败。

3.3.4 其他评分因素详细评审

评标委员会依据评标办法前附表第2.2.2（4）款规定的评标因素及评审标准进行详细评审。

3.3.5 汇总评分结果

3.3.5.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对综合评分因素计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分D。

3.2.5.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.5.3 评标委员会成员对各投标人的综合评分为其各分项得分之和，即投标人最终得分=A+B+C+D。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4.4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以在详细评审时按招标文件规定作出不利于投标人的评审或将其投标文件作废标处理。

### 3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 招标文件允许多标段投标、多标段中标的，各标段中标候选人的推荐按第二章“投标人须知” 第10.1款规定执行，对某些标段由此产生的空缺由排序在后的投标人依次替补。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 4. 特殊情况的处置程序

### 4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

### 4.2 关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

### 4.3 评标争议处理

4.3.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.3.2 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.3.3 评标委员会成员对集体决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在集体决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意集体决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出说明。

## 5. 补充条款

无

# 第四章  合同条款及格式（见另册）

# 第五章  工程量清单

1、招标工程量清单说明

1.1	招标工程量清单编制的基本依据：

本招标工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称“13规范”）、相关工程的国家计量规范、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法、与建设工程有关的标准规范等技术资料以及招标文件、施工现场情况（含地勘水文资料、工程特点）及常规施工方案等相关资料编制。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2	招标工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3	本招标工程量清单是工程量清单计价的基础，同时也是编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。

1.4本招标工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。

1.5招标工程量清单给出的工程量仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.6	本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.7 采用甲供材的工程，招标人应在招标工程量清单说明和《发包人提供材料和工程设备一览表》中予以明确。

1.8 编制招标工程量清单出现相关工程现行国家计量规范附录中未包括的项目，编制人应做补充。

补充项目的编码规则按相关工程现行国家计量规范的规定编制，同一招标工程的项目不得重码。

补充的工程量清单需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。不能计量的措施项目，需附有补充项目的名称、工作内容及包含范围。

2、投标报价说明

2.1	投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

(2)	国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(3)	企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

(4)	招标文件、招标工程量清单及其澄清、补充和修改文件；

(5)	建设工程设计文件及相关资料；

(6)	施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(7)	与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(8)	市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息（详见合同专用条款11.1（2）关于基准价格的约定）；

(9)	其他的相关资料。

2.2投标报价应是按照招标文件及当地管理部门规定的安全文明施工要求，完成招标工程量清单范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括分部分项工程费、措施项目费和其他项目费、规费、税金等各项费用。投标报价在满足招标文件要求和 “13规范”强制性规定的前提下，可实行人工、材料、机械消耗量自定、价格自选，全面竞争、自主报价，

但不得低于工程成本。投标报价采用的币种为人民币。

2.3 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.4投标人应按招标工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

2.5工程量清单采取综合单价计价，综合单价应包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及招标文件、合同约定范围内的风险费用。

2.6分部分项工程和单价措施项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算，并包含2.4条规定的全部费用。

2.7总价措施项目报价应按照《市住建委关于转发2021版<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等定额的通知》（宜市住建文〔2021〕44号）、《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建文〔2021〕24号）、《市住建委关于调整我市城区房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治增加费的通知》（宜市住建文〔2021〕52号）要求执行。其中安全文明施工费、扬尘污染防治增加费应严格按照上述有关规定计价，不得作为竞争性费用。

单价措施项目，投标人应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价，且不得改动其项目编码、名称、特征、单位及工程量。施工过程中根据实际工程量据实结算。投标人不得对招标人所列的单价措施项目进行增补。

2.8其他项目

2.8.1其他项目中的暂列金额、专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写，专业工程暂估价、暂列金额为除税（简易计税时为含税）价格。

2.8.2其他项目中的材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单列出的单价计入综合单价。

2.8.3其他项目中的计日工应按招标工程量清单列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。

2.9规费和税金应统一按《市住建委关于转发2021版<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等定额的通知》（宜市住建文〔2021〕44号）、《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建文〔2021〕24号）要求执行。本工程税金按一般计税方法计取，工程价款支付结算时应提供增值税专用发票。

规费和税金应按上述计价规定执行，不得作为竞争性费用。

规费中的“工程排污费”投标时，按照《市住建委关于转发2021版<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等定额的通知》（宜市住建文〔2021〕44号）要求执行，结算时应按实际发生计取，由发包人承担。

2.11投标报价应包括的风险范围详见合同专用条款12.1。

2.12建设工程质量检测费用由发包人承担，但承包人应在开工前将建设工程质量专项检测方案按规定程序报监理、发包人审批。对承包人提供的具有合格证明的材料进行检测，不合格的，检测费用由承包人承担；合格的，检测费用由发包人承担。

2.13 暂估价

2.13.1发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备、专业工程不属于依法必须招标的，按合同专用条款第10.7.2条执行。

2.13.2发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备、专业工程属于依法必须招标的，按合同专用条款第10.7.1条执行。

2.13.3总承包服务费在实行专业分包时由双方根据分包工程的管理、配合协调内容和现行的费用定额，双方协商确定。

2.13.4甲供材费用达到国家规定的招标规模标准时，应当依法进行招标。

2.14招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

2.15投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以 影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.16投标报价编制完成后，应加盖投标人单位公章。委托其他具有相应资质的工程造价咨询单位编制的，必须在投标文件中附委托协议和资质证书原件扫描件。

2.17投标文件中的清单数据文件应符合现行《湖北省建设工程造价应用数据交换规范》及《关于增加湖北省建设工程造价数据接口内容的通知》（鄂建标函〔2021〕6号）的要求，否则引起的后果由投标人自行承担。

2.18所有综合单价报价应综合考虑本工程不同施工条件要求所产生及增加的费用，材料或构件场内外运输及损耗，周边场地条件、环境限制等施工中各种不利因素导致的降效损失、二次运输等增加的费用。

2.18.1投标人投标时应根据招标文件载明的施工扬尘污染防治措施要求，施工扬尘污染防治措施需符合《市住建委 市环保局 市城管局关于印发<宜昌市建设工程施工现场扬尘污染防治管理办法>的通知》（宜市住建〔2014〕119号）、《市住建委关于进一步加强区建筑施工扬尘管控的通知》（宜市住建文〔2017〕100号）和市住建委关于印发《2021年宜昌市建筑施工扬尘防治工作方案》的通知（宜市住建文〔2021〕15号）要求及标准，结合工程特点，按《市住建委关于转发2021版<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等定额的通知》（宜市住建文〔2021〕44号）、《市住建委关于调整我市城区房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治增加费的通知》（宜市住建文〔2021〕52号）要求执行。其中，扬尘污染防治增加费应严格按照上述有关规定计价，不得作为竞争性费用。工程结算时，扬尘污染防治增加费应根据承包人扬尘污染防治专项方案和施工现场实施情况，据实进行结算，原则上结算金额不得超过2021版《费用定额》扬尘污染防治增加费费率标准。

2.19其他说明:

招标文件要求的创优工程和赶工措施费用（如有）等，应包含在投标报价中。

3、招标控制价说明

3.1招标控制价由招标人或其委托符合相关资质要求的工程造价咨询机构，采用与投标报价一致的编制依据及计价方法，参照现行有关工程定额，结合市场供求状况，综合考虑投资、工期和质量等方面的因素，合理确定招标控制价。

3.2招标控制价编制完成后，应当由编制人员（注册造价工程师）签字，并加盖造价咨询企业执业印章及注册造价工程师执业专用章，否则无效。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标将被否决。

3.3采用甲供材时，编制的招标控制价公布由“招标含税工程总造价（不含甲供材）”和“甲供材”两项组成。

4、招标控制价投诉与处理

4.1投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照招标文件的规定进行编制的，应在控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

4.2投诉人投诉时，应当提交由单位盖章和法定代表人或其委托人签名或盖章的书面投诉书。投诉书包括下列内容：

（1）投诉人与被投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（2）投诉的招标工程名称、具体事项及理由；

（3）投诉依据及有关证明材料；

（4）相关的请求及主张。

4.3投诉人不得进行虚假、恶意投诉、阻碍招投标活动的正常进行。

4.4当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应当责成招标人改正。

4.5招标人依据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时间至递交投标文件截止时间不足15天的，将相应延长投标文件的递交截止时间。

上述招标工程量清单、投标报价及招标控制价编制说明未尽事宜详见《建设工程工程量清单规范计价规范》（GB50500-2013）及《市住建委关于转发2021版<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等定额的通知》（宜市住建文〔2021〕44号）、《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建文〔2021〕24号）、《市住建委关于调整我市城区房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治增加费的通知》（宜市住建文〔2021〕52号）。

- 招标工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单 |
| --- |
| 工程名称：萧氏茶业集团公司夷陵区毛茶分级建设项目边坡支护工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般石方 | 一般石方开挖，机械耕岩、挖渣、装车、运渣、卸渣，挖石方深度详施工图，石方类别根据地勘报告和现场勘察综合考虑，开挖式、土石弃渣场及弃土（石）运距等据自身施工组织设计及现场勘查自行确定。 | m3 | 53369.70 |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 土方回填夯实，满足设计要求。 | m3 | 3439.00 |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 余（石）方外运，土石弃渣场及弃土（石）运距根据现场勘察及自身施工组织设计确定。 | m3 | 53369.70 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械进出场及安拆费，投标人自行施工组织确定。 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单 |
| --- |
| 工程名称：萧氏茶业集团公司夷陵区毛茶分级建设项目边坡支护工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 修整边坡 | 人工修边坡 | m2 | 8405.59 |  |  |  |
| 2 | 010102002001 | 挖沟槽石方 | 截水沟石方开挖，深度详施工图，类别、开挖方式根据现场勘察及自身施工组织设计确定，边坡防护，根据现场实际情况自行确定。 | m3 | 106.65 |  |  |  |

| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方外运，运距及弃渣场由投标人依据现场勘察及自身施工组织设计确定。 | M3 | 106.65 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | A.2 | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010202007001 | 锚杆 | 部位：锚杆； 规格：HRB400φ25钢筋； 钻孔深度：4m、8m； 钻孔直径：100mm； 灌浆：采用M30级水泥砂浆全粘结注浆，水泥标号P.0 42.5； 其他：HPB300 Φ8支架沿杆体间距2000mm布置； 具体做法详见施工图。 | m | 9229.16 |  |  |  |
| 5 | 010202008001 | 土钉 | 规格：HRB400φ25钢筋，钻孔深度2m，间距2m，具体做法详见施工图。 | m | 205.10 |  |  |  |
| 6 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 150mm厚C30喷射混凝土，分二次施工完成；剖面覆盖HDPE聚乙烯塑料网（3mm），M10镀锌膨胀螺栓锚固，间距2.5m*2.5m，具体详见施工图。 | m3 | 8405.59 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010401014001 | 种植槽 | 种植槽： 1、200厚预拌C20混凝土垫层； 2、80厚卵石； 3、φ50PVC泄水孔； 4、400高，240厚MU10实心砖砌挡墙，M7.5水泥砂浆砌筑； 5、400高种植土回填； 具体详见施工图。 | m | 205.10 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010507003001 | 边坡坡顶截水沟 | 沟截面上宽800mm下宽500mm深650mm，150mm厚梯形截水沟，喷射C20；具体做法详见施工图。 | m | 201.50 |  |  |  |
| 9 | 010507003002 | φ315PVC排水沟 | 坡面落水管采用预埋式，在沟槽壁和底部喷射100厚混凝土护壁，竖向落水管采用φ315mmPVC管，位置设在地势较低处，管顶与截水沟相接处安装水篦子，落水管接入相邻道路的排水系统，具体详见施工图。 | m | 212.23 |  |  |  |

| 10 | 010507006001 | 沉淀池 | 沉淀池尺寸800mm*800mm，壁厚150mm，C20预拌混凝土，内配12@200钢筋，具体做法详见施工图。 | 座 | 5.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 双向 10@200*200钢筋网，具体详见施工图。 | t | 127.52 |  |  |  |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 加强筋 12@2000*2000双向钢筋网，具体详见施工图。 | t | 1.84 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010902006001 | 边坡泄水管 | 直径50mm，PVC材质，单根长度500mm，花管外包裹土工滤氺布φ3滤孔@50*50，具体详见施工图纸。 | 个 | 2101.00 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011503001001 | 坡顶护栏 | 高度1800mm，做法：φ50*3.5低碳钢立柱@3000，埋入基础300mm，基础尺寸：500mm*500mm*900mm，C20素混凝土基础，φ3.8低碳钢铅丝网，网孔：80*170。 | m | 205.10 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011701002001 | 外脚手架（边坡喷锚） | 脚手架种类及支撑方式由投标单位自行确定。 | ㎡ | 8405.59 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |

# 第六章  图  纸（网上下载）

# 第七章  技术标准和要求

# 第八章  投标文件格式

____________________（标段名称）

投   标  文  件

投  标  人：                              （盖单位章）

日      期：        年    月    日

## 目    录

一、投标函

二、商务文件

（一）投标函附录；

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（三）联合体协议书（如有）；

（四）投标保证金；

（五）项目管理机构；

（六）拟分包项目情况表；

（七）资格审查资料；

（八）投标人须知前附表规定的其他材料。

三、技术文件

（一）施工组织设计；

四、已标价工程量清单

（一）清单报价封面；

（二）清单报价说明；

（三）清单报价表。

五、公示内容

（一）项目管理机构人员信息；

（二）业绩信息；

（三）相关获奖信息。

## 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                 （标段名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           元）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            ，并保证本工程安全生产达到            标准，杜绝发生重大安全事故。

2. 我方拟派的项目经理：           （姓名），注册执业证书号码：           ；拟派的技术负责人：           （姓名）。

3．我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺拟派本工程施工项目负责人未在在建工程担任施工项目负责人（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外），否则，视为弄虚作假行为，投标文件作废标处理。

（6）我方将按招标文件中要求的施工扬尘污染防治措施标准做好现场安全文明及扬尘污染防治施工。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7．其他补充说明：                                       。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

## 二、商务文件

### （一）投标函附录

工程名称：                标段

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 3.2.1 | （见投标函） |  |
| 2 | 工期 | 7 | （见投标函） |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 15.2 |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 | 3.7 |  |  |
| 5 | 分包 | 3.5 | 见拟分包项目情况表 |  |
| 6 | 安全文明施工违约金额 | 6.1 |  |  |
| 7 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 元/天 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 |  |  |
| 9 | 质量标准 | 5.1.1 |  |  |
| 10 | 质量违约金 | 5.1.1 |  |  |
| 11 | 价格调整的差额计算 | 11.1 | 遵守专用合同条款第11.1款规定 |  |
| 12 | 预付款额度 | 12.2.1 |  |  |
| 13 | 预付款保函金额 | 12.2.2 |  |  |
| 14 | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |
| 15 | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签章）

年        月        日

### （二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

#### 1、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

备注:附法定代表人身份证原件彩色扫描件

#### 2、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （标段名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签章）

年        月        日

附件1：法定代表人身份证原件彩色扫描件；

附件2：委托代理人身份证原件彩色扫描件。

### （三）联合体协议书（如有）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）           标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签章）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签章）

……

年        月        日

备注：1.本协议书由委托代理人签章的，应附法定代表人签章的授权委托书。

2.电子投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的原件彩色扫描件。

### （四）投标保证金

（招标人名称）：

我方于      年    月    日参加                      标段施工的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为          万元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金：

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。

2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。

附：《基本账户开户许可证》、银行汇款凭证的原件彩色扫描件。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签章）

年       月       日

### （五）项目管理机构

#### 1、项目管理机构主要人员表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 专业工作年限 | 专业技术职称 | 执业或职业资格证明 | 社会保险 | 执业、 职业单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 初级 | 中级 | 高级 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1．执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。

2．附项目管理机构主要人员社会保险证明（如有）的原件彩色扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。

#### 2、项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：项目经理应附建造师资格证书（如有）、注册证书(临时执业证书)、安全生产考核合格证书（B证）、身份证、职称证、学历证原件彩色扫描件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目，须附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的原件彩色扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。

#### 3、承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往           标段（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名） 现阶段（投标截止时间之前）没有担其他在施建设工程项目的项目经理。

根据《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定“注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人”， 第十条规定“注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换”。我方拟派项目经理的能够参加本工程的投标是基于以下理由：

□  拟派项目经理存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的下列情形：

（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的;

（2）合同约定的工程验收合格的；

（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

□  拟派项目经理担任其他施工项目负责人期间因下列原因进行了更换，并办理书面交接手续：

（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；

（2）发包方同意更换项目负责人的；

（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

我方在此声明，如拟派项目经理参加不同工程项目投标，我方先后被列为第一中标候选人，我方将无条件放弃评标结果后公示的工程建设项目的中标资格。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                             （签章）

年        月        日

备注：1. 投标人应当根据“承诺书”的格式，如实说明拟派项目经理能够参加本工程投标的理由，并附相关证明材料的原件彩色扫描件。其中合同履行期间变更项目负责人的，相关证明材料包括建设单位同意变更项目负责人的函件和工程所在地住房城乡建设主管部门的变更记录的原件彩色扫描件。事后提交的相关证明材料不予认可。

2. 投标人“承诺书”的实质内容应当与格式规定的实质内容一致。

#### 4、其他主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 执业/岗位资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业/岗位 证书编号 |  | 专业工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理、项目技术负责人、合同商务负责人、现场管理人员（如施工员、质量员、安全员…）等岗位人员。应附资格证书（如有）、注册证书（临时执业证书）、岗位培训考核合格证书、身份证、职称证、学历证原件扫描件,安全员应附有效的安全生产考核合格证书（C证），主要业绩须附合同协议书，上述证书和证明材料均须上传原件彩色扫描件。。

### （六）拟分包项目情况表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

### （七）资格审查资料

#### 1、投标人基本情况

##### 1-1投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本帐户 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本帐户 账号 |  |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 关联单位 | 单位负责人与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在控股与被控股关系的单位： 与本单位存在管理与被管理关系的单位： |
| 备注 |  |

备注：1. 本表后应附企业法人营业执照副本（全本）、企业资质证书副本（全本）、安全生产许可证副本（全本）、基本账户开户许可证、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的原件彩色扫描件。

2．以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

3. 未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假。

##### 1-2项目管理机构主要人员及简历表

说明：“项目管理机构主要人员及简历表”见本章附件七，此处不再重复填写。

##### 1-3拟投入主要施工机械设备情况表

| 机械设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 目前状况 | 来 源 | 现停放地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“目前状况”应说明已使用年限、是否完好以及目前是否正在使用，“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况，正在使用中的设备应在“备注”中注明何时能够投入本项目。本招标项目（标段）投标人资质条件、能力和信誉中要求的主要施工机械设备，投标人应提供相关证明材料的原件彩色扫描件。（如自有设备的原始发票、折旧政策、停放地点和使用状况等的说明文件，租赁设备的租赁意向书或带条件生效的租赁合同）。

#### 2、近3年财务状况

##### 2-1近3年财务状况表

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 | 近3年平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．注册资金 | 万元 |  |  |  | - |
| 二．净资产 | 万元 |  |  |  | - |
| 三．总资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 四．固定资产 | 万元 |  |  |  | - |
| 五．流动资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 六．流动负债 | 万元 |  |  |  |  |
| 七．负债合计 | 万元 |  |  |  |  |
| 八．营业收入 | 万元 |  |  |  |  |
| 九．净利润 | 万元 |  |  |  | - |
| 十．现金流量净额 | 万元 |  |  |  | - |
| 十一．主要财务指标 |  |  |  |  | - |
| 1．净资产收益率 |  |  |  |  |  |
| 2．总资产报酬率 |  |  |  |  |  |
| 3．主营业务利润 |  |  |  |  | - |
| 4．资产负债率 |  |  |  |  |  |
| 5．流动比率 |  |  |  |  |  |
| 6．速动比率 |  |  |  |  |  |

备注：1．本表后应附近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件彩色扫描件。投标截止日如在6月30日以前，则近3年是指上上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2014年5月30日，近3年是指2010年度、2011年度、2012年度。投标截止日如在6月30日以后，则近3年是指上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2014年7月1日，近3年是指2011年度、2012年度、2013年度。

2．本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。

3．以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

##### 2-2拟投入的流动资金函(格式)

(招标人名称)：

我方拟投入　    　　　(标段名称)的流动资金为　　　　万元，资金来源于　　　　　　　，资金来源证明文件附后。

我方可使用的银行授信余额和银行存款共计            万元。

投标人：　　　　　　　　(盖单位章)

年　　月　　日

备注：1．如招标人为避免投标人中标后因流动资金不足影响工程施工，而要求投标人具有一定的流动资金的，投标人应当填写此表。

2．资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式，如银行授信总额度、本年度可使用的银行授信余额等。

3．本表后附相关资金来源证明文件原件彩色扫描件，银行存款证明、银行信贷证明应采用相关银行出具的格式。

4．招标人也可根据招标项目具体情况要求说明是否拥有有效期内的银行AAA资信证明。

#### 3、近5年完成的类似项目情况

##### 3-1 近5年完成的类似项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同价格（万元） | 开、竣工日期 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 3-2 近5年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1．“类似项目”见投标人须知前附表。

2．近5年是指从投标截止日往前推算5年，例如投标截止日为2014年3月5日，则近5年是指2009年3月5日至2014年3月4日。以工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）时间为准。

3．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的原件彩色扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### 4、正在施工的和新承接的项目情况

##### 4-1 正在施工的和新承接的项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同价格（万元） | 计划开、竣 工日期 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### 4-2 正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书（如有）、合同协议书原件彩色扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### 5、企业信誉情况

##### 5-1 企业信誉情况表

投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项的要求，在此对其信誉情况做出说明。 例如： 企业信誉声明 （招标人名称）： 我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。 （1）被责令停业； （2）被暂停或取消投标资格（指被招标项目所在地县级及以上建设行政主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）； （3）财产被接管或冻结； （4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。 我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。 投标人： （盖单位章） 法定代表人： （签章） 年 月 日

##### 5-2 近3年发生的诉讼和仲裁情况

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉 讼 情 况 |  |  |  |  |
| 仲 裁 情 况 |  |  |  |  |

备注：1. 近3年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的原件彩色扫描件。

2. 近3年是指从投标截止日往前推算3年，例如投标截止日为2014年3月5日，则近3年是指2011年3月5日至2014年3月4日。以仲裁裁决或判决书时间为准。

3. 投标人不如实填报或隐瞒实情，视为弄虚作假。

##### 5-3 近3年投标人工程获质量奖项情况表

| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖日期 | 颁奖单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. 近3年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2014年3月5日，则近3年是指2011年3月5日至2014年3月4日。以表彰文件、获奖证书的时间为准。

2. 本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等原件彩色扫描件。

##### 5-4 近3年项目经理已完工程获质量奖项情况表

| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖日期 | 颁奖单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. 近3年是指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2014年3月5日，则近3年是指2011年3月5日至2014年3月4日。以表彰文件、获奖证书的时间为准。

2.本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等原件彩色扫描件。

### （八）其他材料

## 三、技术文件

### 施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，按照中华人民共和国国家标准《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）的要求编制本工程的施工组织设计，其要点如下：

（1）工程概况

包括工程主要情况、各专业设计简介、工程施工条件等；

（2）施工部署

包括工程施工目标、主要施工内容及其进度安排、施工流水段划分、施工的重点和难点分析、工程管理的组织机构形式、项目经理部的工作岗位设置及其职责划分、新技术、新工艺部署及其技术和管理要求（如有）、主要分包工程施工单位的选择要求及管理方式（如有）；

（3）施工进度计划

可采用网络图或横道图表示，并附必要说明，对于规模较大或较复杂的工程，宜采用网络图表示；

（4）施工准备与资源配置计划

施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备；资源配置计划包括劳动力配置计划、主要工程材料和设备配置计划、主要周转材料和施工机具配置计划等；

（5）主要施工方案

对主要分部、分项工程制定施工方案；对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方案进行必要的验算和说明；对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程（工序）等做出重点说明；

（6）施工现场平面布置

按不同施工阶段绘制施工现场平面布置图并附文字说明，说明施工场地状况；拟建建（构）筑物的位置轮廓、尺寸、层数；加工设施、存储设施、办公和生活用房的位置和面积；布置垂直运输设施、供电设施、供水、供热设施、排水排污设施和临时施工道路；必备的安全、消防、保卫和环境保护设施；相邻的地上地下既有建（构）筑物及相关环境等；

（7）主要施工管理计划

包括进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、成本管理计划和其他管理计划，其中其他管理计划宜包括治安保卫管理计划、合同管理计划，组织协调管理计划、创优质工程管理计划、成品保护管理计划、质量保修管理计划、对施工现场人力资源、施工机具、材料设备等管理计划。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

#### 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

#### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

#### 附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 四、已标价工程量清单

### （一）清单报价封面

### （二）清单报价说明（文档导入）

### （三）清单报价表（XML导入）

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关要求编制。构成合同文件

的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

## 五、公示内容

### （一）项目管理机构人员信息

投标人在填写本表时，应与投标文件中的商务文件中载明的项目管理机构人员严格保持一致，如投标人进入中标候选人范围，则项目所属电子交易平台将从本表中自动抓取人员信息，在中标候选人公示环节予以公示。

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 专业 | 证书名称 | 证书编号 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （二）业绩信息

投标人在填写本表时，应与投标文件中的商务文件中载明的业绩信息严格保持一致，如投标人进入中标候选人范围，则项目所属电子交易平台将从本表中自动抓取业绩信息，在中标候选人公示环节予以公示。

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）相关获奖信息

投标人在填写本表时，应与投标文件中的商务文件中载明的获奖信息严格保持一致，如投标人进入中标候选人范围，则项目所属电子交易平台将从本表中自动抓取获奖信息，在中标候选人公示环节予以公示。

| 序号 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |